Informe de reportaje

Avance del proyecto de calidad educativa

Próximo informe: 17/07/2026

El proyecto de calidad educativa en este momento está en etapa de desarrollo temprano, lo que significa que aún no se ha podido desarrollar una versión estable de uso público.

Para el futuro planeamos estabilizar la versión existente para poder presentar una versión alfa al público.

Al inicio del desarrollo del proyecto de calidad educativa tuvimos ciertas complicaciones a la hora de descargar los programas necesarios debido a la conexión de internet, pero logramos descargarlos y guardarlos en un pendrive para no volver a tener las mismas complicaciones.

18/08/2026

Desde el inicio hasta descargados los archivos tuvimos varios problemas, no contábamos con un internet estable para descargar los archivos y tardaba en responder. Por estas razones tuvimos que cambiar a HTML para hacer el proyecto.

En estos momentos se va a realizar la base de datos que va a estar a cargo de Tomás Baigorria y Dante Cano, mientras que Juan Peleteyro y Agustín Cañete se encargan de la documentación del proyecto a lo largo del proceso.

Manual de usuario

Para entrar a la página web de SafeFood, se puede encontrar en un código QR, un enlace directo o buscar por internet la página.

Si desea navegar por la página podrá encontrar…

20/08/2026

A continuación, se modificará la documentación hecha desde un principio que esté de acuerdo con la actualización del proyecto (a cargo de Juan Peleteyro y Agustín Cañete), se realizará el logo de la página web (a cargo de Tomás Baigorria) y se Modificará la interacción del mapa de la página (a cargo de Dante Cano).

04/09/2026

se está agregando el poder eliminar y editar las ubicaciones desde la página web y se trabajó en la parte visual, también se está trabajando en la capacidad de crear y guardar cuentas, y la sección de comentarios.
	Se a decidió pasar la base de datos a FireBase para facilitar el uso de la base de datos y se está implementando a la pagina.

18/09/2026

Se empezó a utilizar FireBase para la base de datos de la página. El problema que tenemos es que, es una herramienta que nunca hemos usado.

25/09/2026

Seguimos con la implementación de FireBase y tratando de resolver errores que surgen.